# JudgeMesh 分布式在线判题系统测试分析报告

案卷号：JudgeMesh-TEST-2026-01

日期：2026-06-05

项目名称：JudgeMesh 分布式在线判题系统

文档类型：测试分析报告

作者：贾呈煜

完成日期：2026-06-05

签收人：待定

签收日期：待定

## 修改情况记录

| 版本号 | 修改批准人 | 修改人 | 修改日期 | 修改内容 | 签收人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 待定 | 贾呈煜 | 2026-06-05 | 根据《测试分析报告编写规范》、项目设计文档与汇报 PPT 测试结果形成正式版 | 待定 |

## 1 引言

### 1.1 编写目的

本文档用于汇总 JudgeMesh 分布式在线判题系统的测试工作、测试结果和质量结论，说明系统在功能闭环、性能指标、分布式判题、故障恢复和高并发读写场景中的实际表现。本文档面向任课教师、答辩评审、项目组成员和后续维护人员，作为课程项目验收、答辩汇报和系统交付的测试依据。

### 1.2 背景

被测试软件系统为 JudgeMesh 分布式在线判题系统。系统面向算法课程、程序设计竞赛训练和课程答辩演示场景，由浏览器前端、Spring Cloud Gateway、user-service、problem-service、submit-service、judge-dispatcher、judge-worker 池、RabbitMQ、Redis、MySQL、MinIO、etcd、Prometheus、Grafana 等组件组成。

测试环境采用答辩版 4 节点高可用拓扑，部署为 2 个 App 节点与 2 个 Judge 节点，judge-dispatcher 固定 3 副本，judge-worker 配置为 3 至 8 个弹性副本，单实例 JUDGE_MAX_CONCURRENCY=1。该环境用于验证课程目标负载下的功能正确性和分布式特性，和完整生产环境相比，MySQL、Redis、RabbitMQ 等中间件未全部按生产级多副本高可用部署。

### 1.3 定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| OJ | Online Judge，在线判题系统 |
| AC | Accepted，答案正确 |
| WA | Wrong Answer，答案错误 |
| TLE | Time Limit Exceeded，超出时间限制 |
| MLE | Memory Limit Exceeded，超出内存限制 |
| RE | Runtime Error，运行时错误 |
| CE | Compile Error，编译错误 |
| SE | System Error，系统错误 |
| P99 | 第 99 百分位响应时间，用于衡量长尾延迟 |
| Worker | 判题执行节点，负责拉取用例、编译运行和输出比对 |
| Dispatcher | 判题调度器，负责消费队列、选择 Worker 和故障重派 |

### 1.4 参考资料

| 资料名称 | 来源 |
| --- | --- |
| 《测试分析报告编写规范》 | docs/template/测试分析报告编写规范.doc |
| JudgeMesh 测试策略 | docs/design/10-测试策略.md |
| JudgeMesh 测试数据文档 | docs/dev/05-测试数据文档.md |
| JudgeMesh 判题流水线 | docs/design/05-判题流水线.md |
| JudgeMesh 服务治理与容错 | docs/design/06-服务治理.md |
| JudgeMesh 可观测性方案 | docs/design/07-可观测性.md |
| JudgeMesh 分布式在线判题系统汇报 | docs/JudgeMesh 分布式在线判题系统汇报.pdf |

## 2 测试概要

| 测试标识 | 测试内容 | 工具或脚本 | 目标 | 实际执行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | 冒烟测试 | smoke-test.sh | 验证登录、A+B 提交、分布式任务派发和单节点恢复流程 | 已执行，Python/C++ A+B 样例与核心链路可演示 |
| T-02 | 提交接口纯 QPS 压测 | wrk -t4 -c50 -d300s -s scripts/loadtest-submit.lua | 验证提交记录落库与 RabbitMQ 入队的同步阶段 P99 < 200ms | 已执行 5 分钟，50 并发 |
| T-03 | 分布式端到端判题压测 | node scripts/demo-distributed-load.mjs | 验证登录、提交、MQ 派发、Worker 判题、结果回写完整闭环 P99 < 8s | 已执行，总 60 用户、并发 30 |
| T-04 | 单 Worker 故障恢复 | demo-distributed-load.mjs + 手工停止 worker-2 | 验证故障节点黑名单、任务重分发与剩余 Worker 接管 | 已执行，总 30 请求、并发 15、30 虚拟用户 |
| T-05 | 排行榜查询压测 | JMeter | 验证 GET /api/rank/global P99 < 50ms | 已执行，可视化报告数据进入汇报 PPT |
| T-06 | 题目详情查询压测 | JMeter | 验证 GET /api/problem/{id} P99 < 100ms，Redis 命中率 > 90% | 已执行，可视化报告数据进入汇报 PPT |
| T-07 | 测试数据覆盖检查 | docs/dev/05-测试数据文档.md | 覆盖用户权限、题目、提交状态、比赛、分布式判题、高并发压测数据 | 已按统一测试数据口径组织 |

测试工作与原测试策略保持一致，重点覆盖提交接口纯 QPS、端到端判题、排行榜查询、题目详情读取和故障恢复五类核心场景。Special Judge、交互题、长时间生产级容量压测、etcd 整体故障和网络分区恢复演练未纳入本次最终验收范围。

## 3 测试结果及发现

### 3.1 T-01 冒烟测试

冒烟测试覆盖 Python/C++ A+B 样例提交、分布式任务派发和单节点故障自动恢复流程。测试表明，用户提交后系统能够完成提交入库、消息投递、dispatcher 派发、worker 判题、结果回写和前端可见状态更新，核心业务链路无断点。

### 3.2 T-02 提交接口纯 QPS 压测

测试对象为 POST /api/submit 的同步阶段，即提交记录落库和任务入队 RabbitMQ。执行配置为 4 线程、50 并发、持续 300 秒。

| 指标 | 实测结果 | 目标 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均响应时间 | 42.37 ms | - | 正常 |
| P90 / P99 | 78 ms / 156 ms | P99 < 200 ms | 达标 |
| 吞吐量 | 124.68 req/s | 常态 > 100 QPS | 达标 |
| 错误率 | 0% | 0% | 达标 |

发现：提交入口已与慢判题流程解耦，峰值流量采用“先落库再异步入队”的方式处理，长尾响应满足课程设计指标。

### 3.3 T-03 分布式端到端判题压测

测试覆盖用户登录、题目提交、MQ 消息派发、Worker 节点判题、结果回写数据库及前端状态轮询的完整流程。执行配置为总 60 用户、并发 30。

| 指标 | 实测结果 | 目标 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均响应时间 | 1864 ms | - | 正常 |
| P90 | 2987 ms | - | 正常 |
| P95 | 3721 ms | - | 正常 |
| P99 | 6418 ms | < 8 s | 达标 |
| 最大响应耗时 | 7346 ms | < 8 s 目标附近 | 可接受 |
| 判题结果分布 | statusCounts={"AC":60} | 无异常结果 | 达标 |
| Worker 负载分布 | workerCounts={"worker-1":20,"worker-2":20,"worker-3":20} | 多 Worker 均衡分担 | 达标 |

发现：调度算法在 3 个 Worker 间实现了均衡分发，未出现判题错误、超时丢失或单节点过载。

### 3.4 T-04 故障恢复与高可用验证

测试通过手工停止 worker-2 模拟单 Worker 节点故障，验证调度器节点黑名单机制和剩余 Worker 自动接管能力。执行配置为总 30 请求、并发 15、30 虚拟用户。

| 指标 | 实测结果 | 目标 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均响应时间 | 2149 ms | - | 正常 |
| P90 | 3364 ms | - | 正常 |
| P95 | 4012 ms | - | 正常 |
| P99 | 6895 ms | < 8 s | 达标 |
| 任务状态分布 | AC: 30 | 全量成功 | 达标 |
| 存活节点负载 | worker-1 / worker-3 均分 15 / 15 | 故障后自动重分发 | 达标 |

发现：单 Worker 宕机未引发流程中断，系统能够跳过故障节点并由存活节点继续处理任务，具备基础高可用能力。

### 3.5 T-05 排行榜查询压测

测试对象为 GET /api/rank/global，使用 JMeter 生成可视化性能报告。

| 指标 | 实测结果 | 目标 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均响应时间 | 11.82 ms | - | 正常 |
| P99 延迟 | 43 ms | < 50 ms | 达标 |
| 吞吐量 | 1386.24 req/s | 高并发读稳定 | 达标 |
| 错误率 | 0% | 0% | 达标 |

发现：排行榜读请求主要由 Redis ZSet 支撑，未观察到明显数据库穿透压力。

### 3.6 T-06 题目详情查询压测

测试对象为 GET /api/problem/{id}，使用 JMeter 生成可视化性能报告。

| 指标 | 实测结果 | 目标 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均响应时间 | 26.41 ms | - | 正常 |
| P99 延迟 | 87 ms | < 100 ms | 达标 |
| 吞吐量 | 1642.57 req/s | 高并发读稳定 | 达标 |
| 错误率 | 0% | 0% | 达标 |
| Redis 命中率 | 95%+ | > 90% | 达标 |

发现：题目详情读多写少场景通过缓存层显著降低 MySQL 压力，符合概要设计中的 Cache-Aside 与多级缓存预期。

## 4 对软件功能的结论

### 4.1 用户与权限功能

#### 4.1.1 能力

系统支持管理员、出题人、学生、游客等角色，并通过 JWT 与 RBAC 控制访问。测试数据覆盖核心账号、禁用账号、零余额账号和低权限账号，能够支撑登录、权限校验和页面权限验证。

#### 4.1.2 限制

本次报告未展开列出全部权限矩阵的逐项截图结果，结论主要基于冒烟测试、接口联调和测试数据覆盖情况。

### 4.2 题目与测试用例管理功能

#### 4.2.1 能力

系统支持题目元数据管理、测试用例上传、manifest 管理和 Worker 下载测试数据。测试数据覆盖基础题、分支题、性能边界题、TLE 场景、MLE 场景和资源缺失 SE 场景。

#### 4.2.2 限制

本期明确不覆盖 Special Judge 和交互题，相关测试项按需求范围跳过。

### 4.3 代码提交与判题功能

#### 4.3.1 能力

系统已验证提交入库、MQ 入队、dispatcher 派发、worker 判题、结果回写和状态查询闭环。端到端判题压测中 60 次提交全部 AC，P99 为 6418 ms，满足 < 8 s 的目标。

#### 4.3.2 限制

本次高并发端到端压测以稳定回显题和标准 A+B 样例为主，未进行长时间混合难度题目的容量边界压测。

### 4.4 排行榜与比赛功能

#### 4.4.1 能力

排行榜查询 P99 为 43 ms，吞吐量 1386.24 req/s，错误率 0%，说明 Redis ZSet 排名方案能够满足课程目标负载下的高并发读需求。比赛数据覆盖报名、排行榜和封榜前后场景。

#### 4.4.2 限制

封榜、解榜和 WebSocket 长连接稳定性在本次报告中以功能联调和设计验证为主，未单独开展长时间连接保持测试。

### 4.5 可观测性与高可用功能

#### 4.5.1 能力

系统集成 Prometheus、Grafana、SkyWalking 和日志观测方案。单 Worker 故障恢复测试中 30 个请求全部 AC，剩余节点均分任务，P99 为 6895 ms，验证了 worker 黑名单和重分发机制。

#### 4.5.2 限制

本次故障测试覆盖单 Worker 宕机，尚未覆盖 etcd 集群整体故障、RabbitMQ 长时间不可用、跨节点网络分区等更强故障模型。

## 5 分析摘要

### 5.1 能力

经测试证实，JudgeMesh 已达到本次课程项目设定的核心目标：提交接口同步阶段 P99 为 156 ms，低于 200 ms；端到端判题 P99 为 6418 ms，低于 8 s；排行榜查询 P99 为 43 ms，低于 50 ms；题目详情 P99 为 87 ms，低于 100 ms；关键压测场景错误率均为 0%。RabbitMQ 实现了提交削峰填谷，etcd 选主与 worker 黑名单机制支撑调度高可用，Redis 排行榜与缓存层支撑高并发读请求。

### 5.2 缺陷和限制

本次测试发现的主要限制不是已暴露的功能性缺陷，而是测试覆盖边界：生产级长时间容量压测不足；etcd 整体故障和网络分区恢复尚未演练；KEDA 基于队列长度的自动扩缩容尚可继续完善；WebSocket 长连接稳定性可以补充更长时间测试；MySQL、Redis、RabbitMQ 在答辩环境中未全部按生产级高可用形态部署。

### 5.3 建议

后续建议补充 30 分钟至 2 小时的持续容量压测，增加混合题型和混合语言提交；补充 etcd 节点故障、网络分区和 RabbitMQ 恢复演练；引入 KEDA 根据 RabbitMQ 队列长度自动扩缩容；为 WebSocket 排行榜推送增加长连接稳定性测试；保留 JMeter、wrk、Grafana 截图和 Prometheus 查询结果作为归档证据。

### 5.4 评价

综合功能测试、性能压测和故障恢复演练结果，JudgeMesh 已达到需求规约和概要设计中定义的课程项目验收目标，可以作为分布式在线判题系统课程项目交付和答辩展示版本使用。

## 6 测试资源消耗

| 资源类别 | 使用情况 |
| --- | --- |
| 测试人员 | 项目组成员共同完成，测试报告编写者为贾呈煜 |
| 测试环境 | 4 节点答辩版拓扑，2 App 节点 + 2 Judge 节点 |
| 应用副本 | judge-dispatcher 3 副本，judge-worker 3 至 8 弹性副本 |
| 主要工具 | wrk、JMeter、demo-distributed-load.mjs、smoke-test.sh、Prometheus、Grafana |
| 主要数据 | 8 个核心用户账号、30/60/120 压测账号段、10 道题目测试数据、AC/WA/RE/TLE/MLE/SE 状态样例 |
| 机时消耗 | 单项压测以 1 至 5 分钟为主，另包含冒烟测试、故障注入和报告整理时间 |